Planificación - Entregable: Project Charter

| PROJECT CHARTER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | YourNextPet – Plataforma Web de Adopción de Mascotas | Jefe de Proyecto | Macedo Benique Carlos |  |
| Fecha inicio | 07/04/2026 | Fecha fin | 22/07/2026 | Sponsor | MuniLima / ONG AnimalEs |
| Necesidad del negocio |  |  |  |  |  |
| Lima tiene más de 1 millón de perros y gatos en situación de abandono (MINSA 2023). No existe una plataforma web centralizada, gratuita y confiable para gestionar adopciones responsables en la ciudad. YourNextPet busca cubrir esta necesidad conectando a albergues, refugios y animales en adopción con familias responsables en Lima, mediante un sistema digital con evaluación de adoptantes, seguimiento post-adopción y gestión de voluntarios. |  |  |  |  |  |
| Alcance |  |  | Entregables |  |  |
| Aplicación web responsiva (desktop y móvil) desarrollada para Lima, Perú. Incluye: - Catálogo de mascotas en adopción con perfiles completos - Sistema de postulación y evaluación de adoptantes - Panel de administración para albergues y voluntarios - Módulo de donaciones online - Blog de contenido educativo sobre tenencia responsable |  |  | 1. Módulo de registro de mascotas 2. Módulo de postulación de adoptantes 3. Sistema de gestión de voluntarios 4. Módulo de donaciones 5. Panel administrativo 6. Pruebas QA y despliegue 7. Manual de usuario |  |  |
| Riesgos y problemas |  |  | Suposiciones y dependencias |  |  |
| - Baja adopción de la plataforma por parte de albergues informales - Falta de conectividad en zonas periféricas de Lima - Resistencia de usuarios mayores a usar herramientas digitales - Riesgo de adopciones irresponsables sin filtros adecuados - Dependencia de voluntarios para mantener contenido actualizado |  |  | - Los albergues socios entregarán información actualizada de sus animales - El equipo de voluntarios colaborará activamente en la carga de datos - Se contará con acceso a internet en los centros de adopción - Los adoptantes cuentan con acceso a smartphone o computadora |  |  |
| Costos |  |  |  |  |  |
| Presupuesto total estimado: S./ 3,150 - Desarrollo web (frontend + backend): S./ 1,200 - Diseño UX/UI: S./ 400 - Hosting, dominio y mantenimiento anual: S./ 800 - Marketing digital y lanzamiento: S./ 500 - Capacitación a albergues: S./ 250 |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |
| Hitos y Actividades |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real |
| 1. Levantamiento de requisitos y diseño UX/UI |  |  | Macedo Benique Carlos | 07/04/2026 |  |
| 2. Desarrollo del módulo de registro de mascotas |  |  | Isidro Rodriguez Yersi | 07/05/2026 |  |
| 3. Desarrollo del módulo de postulación y evaluación |  |  | Isidro Rodriguez Yersi | 01/06/2026 |  |
| 4. Módulo de donaciones y panel administrativo |  |  | Ricaldi Untiveros | 22/06/2026 |  |
| 5. Pruebas QA, correcciones y despliegue |  |  | Equipo | 01/07/2026 |  |
| 6. Lanzamiento oficial y capacitación a albergues |  |  | Macedo Benique Carlos | 22/07/2026 |  |
| Equipo |  |  | Comité de Aprobación |  |  |
| Jefe de Proyecto | Macedo Benique Carlos |  | Sponsor | ONG AnimalEs / MuniLima |  |
| Supervisor | Isidro Rodriguez Yersi |  | Gerente | Lic. Alberto Gonzales |  |
| Desarrollador | Ricaldi Untiveros |  | Jefe | Macedo Benique |  |
| Diseñadora UX | Isidro Rodriguez Yersi |  | Asesor Legal | Dr. Effio Carlos |  |